**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU**

**·•🙞✴🙜•·**

**TÀI LIỆU MEETING REPORT**

GVHD: Lưu Văn Hiền

Nhóm SVTH:

Huỳnh Văn Quý 27211201995

Trần Kim Thịnh 27211235618

Lê Hoàng Phúc 27211202366

Phạm Minh Quân 27211202256

Nguyễn Ngọc Kỳ Phương 27204321839

**Đà Nẵng, tháng 5 năm 2025**

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 04/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 21h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/03/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 04/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 23h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 08/06/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 8h00

Họp tại:209 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/06/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền
* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Huỳnh Văn Quý

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.
* Xây dựng proposal document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Trần Kim Thịnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 08/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 9h00 cùng ngày.

**Nhóm trưởng Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 20/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 21h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/03/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá proposal document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên ý tưởng và vẽ prototype | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận về kỹ thuật | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 20/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 23h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền
* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá proposal document.
* Xây dựng Project Plan document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Phạm Minh Quân | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 27/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Lưu Văn Hiền Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 28/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/03/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá project plan document.
* Xây dựng user story document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 28/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 1h00 ngày hôm sau.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 29/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/03/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền
* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá project plan document.
* Thảo luận và chỉnh sửa user story document.
* Xây dựng product backlog.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá project plan document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng product backlog document | Huỳnh Văn Qúy | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 29/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Lưu Văn Hiền Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 30/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/03/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document.
* Tạo tài liệu database

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa product backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo tài liệu database | Trần Kim Thịnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 30/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 31/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/03/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá product backlog document.
* Đánh giá user story document.
* Thảo luận và chỉnh sửa tài liệu database.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá product backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa tài liệu database | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 31/03/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 23h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 01/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Họp kế hoạch Sprint 1

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Họp kế hoạch Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 03/10/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 02/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval:02/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Tạo Sprint Backlog 1

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo Sprint Backlog 1 | Nguyễn Ngọc Kỳ Phương | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 02/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 03/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 03/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1
* Thảo luận sprint 1
* Lên kế hoạch Design User interface for Sprint 1

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | Lê Hoàng Phúc | 04/04/2025 |
| Thảo luận sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên kế hoạch Design User interface for Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 03/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Lưu Văn Hiền Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 05/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền
* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Review all user interface of Sprint 1
* Design Test Case for User Interface Sprint 1

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review all user interface of Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Test Case for User Interface Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 05/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Lưu Văn Hiền Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 08/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Review all testcase of Sprint 1
* Lên kế hoạch coding

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review all testcase of Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lên kế hoạch code dự án | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 08/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 15/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Kiểm tra code sprint 1
* Intergrate Code

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Kiểm tra code sprint 1 | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Tích hợp Code | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 15/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 16/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Testing
* Thảo luận và đánh giá test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Testing | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Thảo luận và đánh giá test case | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Phân chia Fix bug Sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 16/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 19/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing sprint 1

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 19/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 20/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Đăng nhập” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Sprint 1 Review Meeting | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Sprint 1 Retrospective | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 20/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Huỳnh Văn Quý *Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 22/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Họp kế hoạch Sprint 2

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Họp kế hoạch Sprint 2 | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 22/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Huỳnh Văn Quý *Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 23/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Tạo Sprint Backlog 2
* Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tạo Sprint Backlog 2 | Phạm Minh Quân | Cuộc họp tiếp theo |
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | Lê Hoàng Phúc | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 23/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Huỳnh Văn Quý *Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp:24/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 21h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý phân quyền” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Lên ý tưởng thiết kế giao diện Sprint 2 | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Tiến hành thiết kế giao diện | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 24/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 1h00 ngày hôm sau.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Huỳnh Văn Quý *Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp:25/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 21h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Review all user interface of Sprint 2
* Phân chia và tiến hành Design Test Case for Sprint 2

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review all user interface of Sprint 2 | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Phân chia và tiến hành Design Test Case for Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 25/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 23h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

Huỳnh Văn Quý *Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 28/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 21h00

Họp tại: 10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/04/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Review all test case of Sprint 2
* Phân chia và tiến hành coding

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Review all test case of Sprint 2 | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Phân chia và tiến hành coding | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 28/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 23h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 07/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/05/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Tiến hành testing.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tiến hành testing | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 07/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Lưu Văn Hiền Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 08/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/05/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền
* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá testcase
* Tiến hành Fix bugs

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá testcase | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Tiến hành Fix bugs | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 08/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Lưu Văn Hiền Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 09/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/05/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Tiến hành Re-testing Sprint 2

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Tiến hành Re-testing Sprint 2 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 09/04/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 10/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 21h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/05/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint 2 Review Meeting
* Sprint 2 Retrospective

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Sprint 2 Review Meeting | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Sprint 2 Retrospective | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 10/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 23h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 11/5/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 21h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/05/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Project’s Meeting
* Tiến hành kiểm tra và sửa chữa tài liệu

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Project’s Meeting | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Tiến hành kiểm tra và sửa chữa tài liệu | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 11/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 23h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp: 13/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval:13/05/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Final release

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Final release | Tất cả thành viên | Trong cuộc họp này |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 13/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 18h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**WEBSITE TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ PHÁP LÝ TÍCH HỢP AI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRA CỨU**

**·•🙞✴🙜•·**

**TÀI LIỆU FINAL MEETING**

GVHD: Lưu Văn Hiền

Nhóm SVTH:

Huỳnh Văn Quý 27211201995

Trần Kim Thịnh 27211235618

Lê Hoàng Phúc 27211202366

Phạm Minh Quân 27211202256

Nguyễn Ngọc Kỳ Phương 27204321839

**Đà Nẵng, tháng 5 năm 2025**

**Project’s Meeting Website tư vấn và quản lý hồ sơ pháp lý tích hợp AI để nâng cao hiệu quả tra cứu.**

Ngày họp:11/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại:10 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/05/2025

Ghi lại bởi: Trần Kim Thịnh

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lưu Văn Hiền
* Nhóm trưởng: Huỳnh Văn Quý
* Thành viên:
* Trần Kim Thịnh
* Lê Hoàng Phúc
* Phạm Minh Quân
* Nguyễn Ngọc Kỳ Phương
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint review.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| * Đánh giá các product backlog đã Pass * Đánh giá các product backlog đã Fail | Huỳnh Văn Qúy | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Trần Kim Thịnh | 11/05/2025 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Lưu Văn Hiền Huỳnh Văn Quý Trần Kim Thịnh*